## 📋 Etapas do plano geral

### 🧩 Etapa 1 — Análise do projeto atual

Assim que você enviar:

- Frontend (HTML, CSS e JS).

- Backend JS (o que faz as chamadas à PokéAPI).

Eu vou:

- Identificar onde estão as chamadas à PokéAPI (fetch/axios/etc).

- Ver como o backend serve os dados (ex.: API local, ou direto no frontend).

- Listar quais partes serão movidas para a AWS Lambda e quais continuam no S3 (frontend).

- Ver se há alguma dependência que precise de ajustes para rodar no ambiente AWS (ex.: CORS, variáveis de ambiente).

### ☁️ Etapa 2 — Arquitetura proposta na AWS

Com base no PDF do trabalho, vamos montar uma arquitetura serverless compatível:

| Função do projeto | Serviço AWS | Observações |
| --- | --- | --- |
| Hospedagem do site (HTML/CSS/JS) | S3 + CloudFront | Site estático acessível publicamente, com HTTPS e cache. |
| Backend (requisições à PokéAPI + lógica JS) | Lambda + API Gateway | Transforma seu código JS em função Lambda que o frontend acessa. |
| Armazenamento de dados (Pokémon salvos ou consultas) | DynamoDB | Guarda os dados retornados da API para acesso rápido. |
| Rede isolada | VPC + Endpoints | Opcional, mas incluído para cumprir o requisito do trabalho. |
| Controle de permissões | IAM | Roles para Lambda e permissões para DynamoDB. |
| Monitoramento e logs | CloudWatch | Para acompanhar execuções da Lambda e depurar erros. |

Assim garantimos o uso de mínimo 5 serviços AWS, como o professor exige.

### ⚙️ Etapa 3 — Adaptação do projeto

Depois de ver seus arquivos, farei:

- Separação do código:

  - Parte de lógica do backend → Lambda.

  - Parte visual → hospedagem estática.

- Criação das funções de integração (Lambda <-> PokéAPI <-> DynamoDB).

- Ajuste de URLs no frontend para chamar a API Gateway em vez do localhost.

- Adição de tratamentos de dados (regex, normalização, datas etc.) para atender os critérios do relatório.

- Criação de arquivos auxiliares (ex.: template.yaml se usarmos AWS SAM para implantar).

### 🧱 Etapa 4 — Implantação (na AWS Academy Learner Lab)

Tudo será feito usando o console ou o CloudShell, com comandos simples:

- Criar bucket S3 e subir o site.

- Criar função Lambda com o código JS.

- Criar API Gateway para expor a função.

- (Opcional) Criar tabela DynamoDB.

- Conectar tudo e testar.

### 🧾 Etapa 5 — Relatório técnico

Vou te ajudar a gerar também o relatório/documentação do trabalho:

- Descrição da API (PokéAPI) + JSON de exemplo.

- Diagrama da arquitetura (com ícones AWS).

- Print dos serviços criados (S3, Lambda, API Gateway, DynamoDB).

- Passo a passo da implantação.

- Conclusões e melhorias.